# PLAN DE IMPLANTACIÓN

## Proyecto: Implementación del Sitio Web Najip Design

# 1. Objetivo

Definir las fases necesarias para diseñar, desarrollar, probar e implementar el sitio web corporativo de Najip Design.

# 2. Fases del Proyecto

# Fase 1 – Planificación

Actividades:

- Definir estructura del sitio

- Crear contenido de las páginas

- Definir identidad visual

- Elaborar documentos del proyecto

Duración estimada:
1 semana

# Fase 2 – Diseño UX/UI

Actividades:

- Diseño de wireframes

- Diseño de mockups

- Definición de componentes visuales

- Diseño responsivo

Duración estimada:
1 semana

# Fase 3 – Desarrollo Web

Actividades:

- Desarrollo frontend

- Implementación de animaciones

- Integración de secciones

- Implementación de navegación

- Integración de botón flotante de WhatsApp

Duración estimada:
2 semanas

# Fase 4 – Pruebas

Actividades:

- Pruebas de navegación

- Pruebas de responsividad

- Pruebas de animaciones

- Validación de formularios

Duración estimada:
3 a 5 días

# Fase 5 – Publicación

Actividades:

- Configuración del hosting

- Configuración del dominio

- Activación del certificado SSL

- Publicación del sitio

Duración estimada:
1 día

# Fase 6 – Optimización

Actividades:

- Revisión de rendimiento

- Ajustes de contenido

- Mejora de conversiones

- Actualización del portafolio

# Resultado Esperado

La implementación del sitio web permitirá:

- Posicionar a Najip Design como una agencia profesional.

- Atraer nuevos clientes potenciales.

- Facilitar el contacto mediante WhatsApp.

- Mostrar servicios y proyectos de forma estratégica.